INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LOURDES (INDEL)

MANUAL DE PRUEBAS

Sistema Escolar — Gestión de asistencia, servicio social, méritos, expedientes y reportes

Proyecto: asistencia_indel_mysql

Integrantes

Gustavo Josué Contreras Pérez — Elaboración del manual y ejecución de pruebas

Aarón de Jesús Fuentes Guevara — Revisión

8 de septiembre de 2026

# Introducción

El presente manual de pruebas documenta la verificación funcional y no funcional del sistema de gestión escolar desarrollado para el Instituto Nacional Cantón Lourdes (INDEL). Este sistema permite administrar la asistencia, el servicio social, los méritos y deméritos, los expedientes de comportamiento y la generación de reportes de los estudiantes.

A continuación se describen el objetivo, el alcance, el ambiente utilizado y los casos de prueba ejecutados, junto con el resultado obtenido en cada uno, con el fin de comprobar que el sistema cumple con los requerimientos definidos antes de su entrega final.

# 1. Objetivo

Verificar que las funciones principales del sistema de asistencia, servicio social, méritos/deméritos, expedientes y reportes funcionen correctamente, de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto.

# 2. Alcance

Las pruebas cubren el inicio de sesión (Administrador y Estudiante), el registro de estudiantes, asistencia, servicio social, méritos y deméritos, la gestión de expedientes (fichas), la generación de reportes en PDF y Excel, la consulta de estadísticas, la administración de usuarios, el respaldo de información y los requerimientos no funcionales de tiempo de respuesta y compatibilidad de navegadores.

# 3. Ambiente de pruebas

• Servidor local: XAMPP (Apache + MySQL/MariaDB)

• Lenguaje: PHP 8

• Base de datos: MySQL — asistencia_indel

• Navegador(es) de prueba: Chrome, Edge, Firefox

## Credenciales usadas en las pruebas

• Administrador — usuario: admin / contraseña: admin123

• Estudiante (acceso por NIE) — NIE: 19798912

# 4. Casos de prueba

| ID | Descripción | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Inicio de sesión como Administrador (RF-01) | 1. Abrir login.php. 2. Ingresar usuario y contraseña. 3. Presionar "Iniciar sesión". | Usuario: admin Contraseña: admin123 | El sistema valida las credenciales y redirige al panel principal con el rol Administrador. | Exitoso. El sistema validó las credenciales y redirigió a registrar_asistencia.php con el rol Administrador activo. |
| CP-02 | Inicio de sesión con credenciales incorrectas (RF-01) | 1. Abrir login.php. 2. Ingresar un usuario o contraseña inválidos. 3. Presionar "Iniciar sesión". | Usuario: admin Contraseña: 12345 | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error, sin ingresar al panel. | Exitoso. Se mostró el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" y no se permitió el acceso. |
| CP-03 | Acceso de estudiante por NIE (RF-01) | 1. Desde login.php, ir a "¿Eres estudiante? Entra solo con tu NIE". 2. Escribir el NIE. 3. Presionar continuar. | NIE: 19798912 | El sistema reconoce el NIE y muestra el portal del estudiante en modo solo lectura, con sus propios datos únicamente. | Exitoso. Se accedió a portal_estudiante.php mostrando solo la información del NIE ingresado, sin datos de otros estudiantes. |
| CP-04 | Registrar un nuevo estudiante (RF-02) | 1. Iniciar sesión como Administrador. 2. Ir a "Estudiantes". 3. Llenar el formulario con los datos del estudiante. 4. Guardar. | NIE: 19798912 (datos de estudiante de prueba) | El estudiante queda registrado y aparece en el listado de estudiantes de su sección. | Exitoso. El estudiante se guardó correctamente y apareció de inmediato en el listado de su sección. |
| CP-05 | Registrar asistencia de una sección (RF-03) | 1. Iniciar sesión (Administrador o Docente). 2. Ir a "Registrar asistencia". 3. Elegir una sección. 4. Marcar el estado de cada estudiante. 5. Guardar. | Sección de prueba con al menos un estudiante | La asistencia queda guardada y se refleja al volver a consultar la sección en la misma fecha. | Exitoso. Al volver a abrir la sección en la misma fecha, los estados marcados se mantuvieron guardados. |
| CP-06 | Cálculo automático de horas de servicio social (RF-04) | 1. Ingresar como Administrador o Docente. 2. Ir a "Servicio social". 3. Registrar horas para un estudiante. 4. Revisar el acumulado mostrado. | Estudiante NIE: 19798912 Horas a registrar: 5 | El sistema suma las horas al acumulado del estudiante y lo muestra correctamente frente a la meta de 50h. | Exitoso. El acumulado aumentó en 5 horas y se mostró correctamente comparado con la meta de 50h. |
| CP-07 | Registrar méritos y deméritos (RF-05) | 1. Ingresar como Administrador o Docente. 2. Ir a "Méritos y deméritos". 3. Seleccionar un estudiante. 4. Registrar un demérito o reconocimiento. 5. Guardar. | Estudiante NIE: 19798912 | El registro se guarda y aparece en el historial del estudiante correspondiente. | Exitoso. El registro apareció de inmediato en el historial de méritos/deméritos del estudiante. |
| CP-08 | Gestionar expedientes / fichas de comportamiento (RF-06) | 1. Ingresar como Administrador o Docente. 2. Ir a "Fichas". 3. Crear una ficha para un estudiante. 4. Guardar y consultarla. | Estudiante NIE: 19798912 | La ficha se crea y queda visible en el expediente del estudiante. | Exitoso. La ficha se creó y quedó visible al consultar el expediente del estudiante. |
| CP-09 | Generar reporte en Excel (RF-07 / CU-02) | 1. Ingresar como Administrador. 2. Ir a "Generar reporte". 3. Elegir los filtros deseados. 4. Exportar en formato Excel (CSV). | Sección o rango de fechas de prueba | Se descarga un archivo CSV/Excel con la información filtrada, correctamente formateada. | Exitoso. Se descargó el archivo CSV con la información filtrada, abrió correctamente en Excel. |
| CP-10 | Generar reporte en PDF (RF-07 / CU-02) | 1. Ingresar como Administrador. 2. Ir a "Generar reporte". 3. Elegir los filtros deseados. 4. Abrir la vista imprimible y guardar como PDF. | Sección o rango de fechas de prueba | Se muestra la vista imprimible con los datos correctos, lista para guardarse como PDF. | Exitoso. La vista imprimible mostró los datos correctos y se guardó como PDF sin problemas. |
| CP-11 | Consultar estadísticas (RF-08) | 1. Ingresar como Administrador. 2. Ir a "Generar reporte" o al panel de estadísticas. 3. Revisar los indicadores mostrados (activos, % de asistencia, etc.). | Datos ya registrados en el sistema | Las estadísticas mostradas coinciden con la información real registrada en el sistema. | Exitoso. Los indicadores (activos, % de asistencia) coincidieron con los datos registrados. |
| CP-12 | Administrar usuarios (RF-09) | 1. Ingresar como Administrador. 2. Ir a "Usuarios". 3. Crear, editar o desactivar un usuario. | Usuario: admin / admin123 | Los cambios se aplican correctamente y solo el rol Administrador puede acceder a esta pantalla. | Exitoso. Se creó, editó y desactivó un usuario de prueba sin errores. |
| CP-13 | Restricción de acceso por rol (RF-09 / seguridad) | 1. Iniciar sesión con un usuario de rol Docente. 2. Intentar entrar directamente a usuarios.php, secciones.php o estudiantes.php. | Usuario con rol Docente | El sistema deniega el acceso y muestra un error 403. | Exitoso. Al intentar entrar directamente a esas pantallas con un usuario Docente, el sistema mostró el error 403. |
| CP-14 | Respaldar información (RF-10 / RNF-05) | 1. Ingresar a phpMyAdmin. 2. Seleccionar la base de datos asistencia_indel. 3. Exportar el respaldo (archivo .sql). | Base de datos: asistencia_indel | Se genera un archivo de respaldo (.sql) con la información completa de la base de datos. | Exitoso. El archivo .sql se generó con todas las tablas e información de la base de datos. |
| CP-15 | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos (RNF-01) | 1. Iniciar sesión. 2. Navegar entre las pantallas principales del sistema. 3. Medir el tiempo de carga de cada una. | Uso normal del sistema en red local | Cada pantalla carga en menos de 3 segundos. | Exitoso. Todas las pantallas probadas cargaron en menos de 3 segundos en red local. |
| CP-16 | Compatibilidad con distintos navegadores (RNF-04) | 1. Abrir el sistema en Chrome. 2. Abrir el sistema en Edge. 3. Abrir el sistema en Firefox. | URL del sistema (login.php) | El sistema se ve y funciona correctamente en los tres navegadores. | Exitoso. El sistema se visualizó y funcionó correctamente en Chrome, Edge y Firefox. |

# 5. Conclusión

Se ejecutaron los 16 casos de prueba definidos, cubriendo el inicio de sesión (Administrador y Estudiante por NIE), el registro de estudiantes, asistencia, servicio social, méritos y deméritos, la gestión de expedientes, la generación de reportes en PDF y Excel, la consulta de estadísticas, la administración de usuarios, la restricción de acceso por rol, el respaldo de información y los requerimientos no funcionales de tiempo de respuesta y compatibilidad de navegadores.

Todos los casos de prueba resultaron exitosos: el sistema validó correctamente las credenciales de acceso, guardó y mostró la información de cada módulo tal como se esperaba, restringió el acceso a las pantallas exclusivas del Administrador y generó los reportes y respaldos solicitados sin errores. Con base en estos resultados, el sistema se considera apto para su entrega final.